Plano de Projeto - ECHO

- Identificação do Projeto

- Nome: Echo

- Data de Início: 29/agosto/2025

- Data Estimada de Conclusão: 25/Novembro/2025

- Gerente de Projeto / Scrum Master: Mike Kenji

- Cliente / Product Owner: --

- Equipe de Desenvolvimento: 7 membros

- Objetivo do Projeto

Desenvolvimento de um chatbot em Flutter com interface simples, tendo como objetivo principal auxiliar pessoas com baixa visão a criar lembretes e afazeres.

- Escopo

Incluído no Escopo:

- notificações recebidas no dispositivo.

- Gerenciar  informações (abrir, consultar, listar, criar e excluir tarefas).

- Lembrete de informações

Fora do Escopo:

- Controle direto e irrestrito do dispositivo (não será possível, nesta fase, acessar todas as funções nativas do celular como configurações de hardware, chamadas, contatos em tempo real etc.).

- Integração completa com todos os apps de terceiros (o protótipo vai gerenciar apenas lembretes e dados locais no google calendário; a conexão real com WhatsApp, Instagram, e-mail etc. fica para fases futuras).

- Suporte a todos os idiomas (nesta versão inicial, será apenas em Português-BR).

- Interface gráfica complexa (não haverá design avançado de app mobile nesta fase, por se tratar de um app de acessibilidade ).

- Reconhecimento avançado de contexto (o chatbot não terá inteligência artificial de compreensão natural avançada como um ChatGPT completo; ele seguirá fluxos e respostas pré-definidas).

- Garantia de acessibilidade total para todas as deficiências (o protótipo vai focar em cenários mais comuns, como deficiência visual e auditiva, sem cobrir todas as variações possíveis).

- Segurança e privacidade avançada (não será implementada criptografia ponta a ponta ou autenticação robusta na versão inicial; apenas armazenamento básico).

- Conexão offline completa (algumas funcionalidades, como TTS/voz, dependerão de APIs online na versão inicial).

- Cronograma Geral

| Semana | Entrega Prevista |
| --- | --- |
| 1 - 2 semanas | Prototipagem |
| 2 - 3 semanas | Integração de acessibilidades |
| 1 - 2 semanas | Integração com aplicativos |
| 1 - 2 semanas | Validação e Testes |

- Metodologia de Desenvolvimento

- Metodologia: Ágil - Scrum

- Sprints: 4 Sprints de 2 semanas

- Cerimônias Scrum:

- Sprint Planning (início da sprint)

- Daily Scrum (diária de 15 minutos)

- Sprint Review (apresentação do incremento)

- Sprint Retrospective (análise de melhorias)

- Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades Principais |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representante do cliente | Priorização do backlog, validação das entregas |
| Scrum Master | Facilitador | Remoção de impedimentos, condução das cerimônias |
| Dev Team | Equipe de desenvolvimento (6 membros) | Codificação, testes, documentação técnica |

7. Recursos Necessários

- Ferramentas de Desenvolvimento: Firebase, MySQL, Flutter.

- Gerenciamento: Trello, Jira ou GitHub Projects

- Versionamento: Git + GitHub

- Testes: Postman, Swagger, JUnit

- Infraestrutura: Hospedagem local ou em nuvem (Heroku, Vercel, Render, etc.)

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de tempo dos membros | Alta | Alto | Reuniões curtas diárias para controle |
| Dificuldades técnicas com Spring Boot | Média | Médio | Mentoria ou uso de tutoriais / pares |
| Atrasos na entrega de requisitos | Média | Alto | Reuniões frequentes com o Product Owner |
| Perda de dados | Baixa | Alto | Backups automáticos do banco de dados |

9. Critérios de Sucesso

- Funcionalidades entregues conforme escopo

- Relatórios gerados corretamente

- Sistema funcionando com segurança

- Interface intuitiva e responsiva

- Documentação completa (README, banco)

10. Comunicação

- Reuniões semanais: Sexta-feira

- Daily Scrum: 15 minutos por dia, via Discord ou presencial

- Ferramentas de comunicação: WhatsApp, Discord, Slack

- Repositório: GitHub (privado ou público com controle de branches)